|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент | Число полей | Число диалоговых элементов | Число вычисляемых процедур | Число страниц печатной формы | Трудоёмкость разработки, ч |
| «table» tCategories | 2 |  |  |  | 0,3 |
| «table» tComments | 4 |  |  |  | 0,3 |
| «table» tFeedbacks | 5 |  |  |  | 0,4 |
| «table» tHistories | 4 |  |  |  | 0,3 |
| «table» tProjects | 2 |  |  |  | 0,3 |
| «table» tRoles | 2 |  |  |  | 0,3 |
| «table» tSprints | 5 |  |  |  | 0,5 |
| «table» tStates | 2 |  |  |  | 0,2 |
| «table» tTasks | 9 |  |  |  | 0,6 |
| «table» tUrgencies | 2 |  |  |  | 0,2 |
| «table» tUsers | 5 |  |  |  | 0,5 |
| fLogin |  | 6 |  |  | 5 |
| fProject |  | 3 |  |  | 3 |
| fTicket |  | 9 |  |  | 10 |
| docUsers | 6 |  |  | - | 11 |
| docTickets | 5 |  |  |  | 12 |
| Итого | | | | | 45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование компонента | Срок выполнения | |
|  | Начало г. | Окончание г. |
| «table» tCategories | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tComments | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tFeedbacks | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tHistories | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tProjects | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tRoles | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tSprints | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tStates | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tTasks | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tUrgencies | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| «table» tUsers | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
| fLogin | 06.10.2020 | 8.10.2020 |
| fProject | 09.10.2020 | 10.10.2020 |
| fTicket | 11.10.2020 | 15.10.2020 |
| docUsers | 16.10.2020 | 20.10.2020 |
| docTickets | 21.10.2020 | 25.10.2020 |